Project 7/8

Merel van der Leeden (1103194)

Hannah Saunders

Corné Noorlander

Fabio Wolthuis

Tom Heijmans

RDW test centrum Lelystand

13/02/2026

Product backlog

Challenges

1 Binnen de witte lijnen rijden.

2 Het veilig inhalen van een stilstaand voertuig.

3 Het stoppen voor een zebrapad als iemand wilt oversteken.

4 Het lezen van verkeersborden. - Een stopbord. - Meerdere snelheidsborden. - Richtingsborden.

5 Het stoppen voor een stoplicht.

6 Het oversteken van een kruispunt.

7 Het volgen van navigatie.

(De userstories zijn vanuit ons oogpunt geschreven)

| Challenge | Requirement | Userstory | Taken | Acceptatiecriteria | MoSCoW | Functionaliteit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 De kart moet binnen de witte lijnen kunnen rijden | 1.1 Wij willen dat de camera’s de witte lijnen kan detecteren, zodat de kart weet waar de lijnen zich bevinden. | 1.1.1 beeld uit meerdere camera’s krijgen met code. 1.1.2 onderzoeken hoe de camera’s de witte lijnen kunnen detecteren. 1.1.3 camera’s witte lijnen laten onderscheiden van het asfalt met code. | De camera’s kunnen de lijnen detecteren. | M | Functioneel |
|  |  | 1.2 Wij willen dat de kart binnen de witte lijnen blijft rijden, omdat de kart niet buiten de lijnen mag komen. | 1.2.1 per camera grenzen geven waar de witte lijnen zich moeten bevinden. 1.2.2 in code aangeven hoe dichterbij de witte lijn is hoe meer gestuurd moet worden. 1.2.3 kart laten sturen als lijn buiten de grens is. | De kart corrigeert zichzelf om binnen de lijnen te blijven rijden. | M | Functioneel |
|  |  | 1.3 Wij willen dat de kart kan differentiëren tussen doorgetrokken en onderbroken witte strepen, zodat de kart kan bepalen of hij wel of niet van rijbaan mag wisselen. | 1.3.1 camera’s doorgetrokken en onderbroken lijnen laten onderscheiden. 1.3.2 visueel aantonen wat een doorgetrokken of onderbroken witte lijn is. | Er wordt correct onderscheid gemaakt tussen de onderbroken en doorgetrokken lijnen. | M | Functioneel |
| 5 | 2 De kart moet kunnen stoppen voor een stoplicht. | 2.1 Wij willen dat de camera een stoplicht kan detecteren, zodat de kart niet door rood rijdt en zich houdt aan de verkeersregels. | 2.1.1 resultaten van requirement 13 krijgen. 2.1.2 zorgen dat het AI-model een stoplicht kan herkennen, en dat visueel aantonen. | De camera kan een stoplicht detecteren. | S | Functioneel |
|  |  | 2.2 Wij willen dat de camera de kleuren van het stoplicht kan herkennen, zodat de kart zijn volgende actie kan bepalen. | 2.2.1 gebied van stoplicht uit filteren. 2.2.2 binnen stoplicht gebied op rood filteren. 2.2.3 binnen stoplicht gebied op groen filteren. | Er wordt correct onderscheid gemaakt tussen de kleuren van het stoplicht. | S | Functioneel |
|  |  | 2.3 Wij willen dat de kart stopt wanneer het stoplicht op rood staat en rijdt wanneer het stoplicht op groen staat, zodat de kart niet door rood rijdt en zich houdt aan de verkeersregels. | 2.3.1 er kan een signaal naar de motor verstuurd worden. 2.3.2 er kan een signaal naar de rem verstuurd worden. 2.3.3 als het stoplicht op rood staat remt de kart. 2.3.4 als het stoplicht op groen staat rijdt de kart. | De kart stopt wanneer het stoplicht rood is, en rijdt verder wanneer het licht groen is. | S | Functioneel |
| 4 | 3 De kart moet een verkeersbord kunnen detecteren. | 3.1 Wij willen dat de camera een verkeersbord kan detecteren, zodat de kart verkeersborden kan volgen. | 3.1.1 resultaten van requirement 13 krijgen. 3.1.2 camera verkeersbord laten detecteren. 3.1.3 een box om het verkeersbord tekenen in code. | De camera kan een verkeersbord detecteren. | S | Functioneel |
|  |  | 3.2 Wij willen dat de kart verkeersborden kan herkennen, zodat de kart de bijhorende actie kan uitvoeren. | 3.2.1 camera onderscheid laten maken tussen verschillende verkeersborden. | Er kan correct onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten verkeersborden. | S | Functioneel |
| 4 | 4 De kart moet na het herkennen van een verkeersbord de bijbehorende actie uitvoeren. | 4.1 Wij willen dat de kart de bijhorende actie uitvoert zodra hij een verkeersbord ziet, zodat de kart zich aan de verkeersregels kan houden. | 4.1.1 de kart past zijn snelheid aan naar wat er op een snelheids bord staat. 4.1.2 de kart gaat de juiste richting op bij een rijrichting bord. 4.1.3 de kart stopt bij een stop bord. | De kart hanteert correct de regels van de verkeersborden. (?) | S | Functioneel |
| 2 | 5 De kart moet een stilstaand voertuig kunnen detecteren. | 5.1 Wij willen data van de lidar sensor uitgelezen kan worden, zodat de kart dit kan gebruiken om objecten te detecteren | 5.1.1 er wordt onderzocht hoe de lidar werkt. 5.1.2 de data van de lider in een GUI zetten . | De data van de lidar wordt visueel vertoond. (?) | M | Functioneel |
|  |  | 5.2 Wij willen de gekregen data van de lidar sensor gebruiken om obstakels te herkennen, zodat de kart weet dat er een obstakel voor zich is. | 5.2.1 een obstakel uit de lidar data filteren. 5.2.2 het herkende obstakel highlighen in de GUI. | Een object wordt correct getoond met de lidar. (?) | M | Functioneel |
| 2 | 6 De kart moet een stilstaand voertuig kunnen ontwijken. | 6.1 Wij willen dat de kart weet waar het obstakel is en daarvoor afremt, zodat hij er niet tegenaan gaat rijden. | 6.1.1 de kart vertellen dat hij zich moet afremmen voor het herkende obstakel. | De kart remt af voor een obstakel. | M | Functioneel |
|  |  | 6.2 Wij willen dat de lidar en camera’s samenwerken om een obstakel te detecteren, zodat de kart correct van baan wisselt en het obstakel vermijdt. | 6.2.1 requirement 1 en 5 moeten voldaan zijn. 6.2.2 de camera’s moeten aangeven aan welke kant de onderbroken witte lijn is. 6.2.3 bij het detecteren van een obstakel kan de kart van baan wisselen daar waar de onderbroken lijn is. 6.2.4 de kart terug laten bewegen naar de originele rijbaan wanneer de kart voorbij het obstakel is. | De kart ontwijkt een obstakel door van baan te wisselen. | M | Functioneel |
| 3 | 7 De kart moet een voetganger kunnen detecteren. | 7.1 Wij willen dat de camera een persoon kan detecteren die op of langs de baan staat, zodat de kart kan herkennen dat er iemand wilt oversteken. | 7.1.1 resultaten van requirement 13 krijgen. 7.1.2 camera een persoon laten detecteren. 7.1.3 in code een box om gedetecteerd persoon tekenen. | Een persoon wordt correct gedetecteerd. | M | Functioneel |
|  |  | 7.2 Wij willen dat de camera een zebrapad kan detecteren, zodat de kart weet waar er mogelijk een voetganger wilt oversteken. | 7.2.1 resultaten van requirement 13 krijgen. 7.2.2 camera een zebrapad laten detecteren. 7.2.3 in code een box om gedetecteerd zebrapad tekenen. | Een zebrapad wordt correct gedetecteerd. | M | Functioneel |
| 3 | 8 De kart moet stoppen als een persoon over het zebrapad loopt. | 8.1 Wij willen dat wanneer de kart een persoon en een zebrapad detecteert de kart tot stilstand komt voor het zebrapad, zodat er geen ongelukken veroorzaakt gaan worden. | 8.1.1 requirement 7 moet voldaan zijn. 8.1.2 bij het detecteren van een zebrapad en persoon de kart laten afremmen. | De kart remt af voor een overtekende voetganger. | M | Functioneel |
|  |  | 8.2 Wij willen dat als de kart een persoon detecteert, tussen de witte lijnen, hij tot stilstand komt, zodat hij geen ongelukken veroorzaakt. | 8.2.1 requirement 7 moet voldaan zijn. 8.1.2 bij het detecteren van een persoon op de weg de kart laten afremmen. | De kart remt af voor een voetganger die op de weg staat. | M | Functioneel |
| 7 | 9 De kart moet een route kunnen aanmaken/opnemen. | 9.1 Wij willen onderzoeken of de kart een GPS module heeft en hoe deze gebruikt kan worden, zodat wij een route voor de kart kunnen tekenen. | 9.1.1 er wordt onderzocht of de kart een GPS module heeft. 9.1.2 Alternatieven voor navigatie onderzoeken | Er is bewezen of de kart wel of geen GPS heeft. (?) | S | Functioneel |
|  |  | 9.2 Wij willen een route kunnen tekenen met de kart op de baan, zodat de kart een vaste route heeft om te rijden. | 9.2.1 er wordt onderzocht hoe een virtuele map gemaakt kan worden. 9.2.2 er kan een map gemaakt worden met positionele data. | Er kan een route getekend worden. | S | Functioneel |
| 7 | 10 De kart moet een route kunnen volgen. | 10.1 Wij willen dat de kart een bestaande route kan volgen, zodat de kart waar hij zich op de baan moet bevinden. | 10.1.1 de kart loopt gelijk met de virtuele map. 10.1.2 er kan een route getekend worden. 10.1.3 de kart kan de route op de virtuele map volgen. | De kart kan een route volgen. | S | Functioneel |
|  |  | 10.2 Wij willen dat de kart de route kan aanpassen op de situatie, zodat de kart de verkeersregels volgt. | 10.2.1 de kart laten afwijken van zijn route. 10.2.2 de kart komt weer terug naar de originele route. | De kart reageert op de huidige situatie en kan van de route afwijken. | S | Functioneel |
| 6 | 11 De kart moet volgens de verkeersregels en aangegeven richting over een kruispunt kunnen gaan. | 11.1 Wij willen dat de camera een kruispunt kan herkennen, zodat de kart voorbereidt is om een handeling uit te voeren. | 11.1.1 de camera een kruispunt laten detecteren. | Een kruispunt wordt correct gedetecteerd. | C | Functioneel |
|  |  | 11.2 Wij willen dat de kart op de juiste weghelft blijft als hij over het kruispunt gaat, zodat de kart zich aan de verkeersregels houdt. | 11.2.1 doormiddel van routes zorgen dat de kart op de juiste weghelft blijft bij het oversteken van een kruispunt. | De kart blijft op de juiste weghelft bij het oversteken van een kruispunt. | C | Functioneel |
| - | 12 De kart moet met een Xbox Controller bestuurd kunnen worden | 12.1 Wij willen onderzoeken hoe de controller met de kart kan communiceren, zodat de kart bestuurd kan worden door middel van de controller. | 12.1.1 door de github van de SDC gaan. | Er is bewezen hoe de controller met de kart communiceert. | S | Functioneel |
|  |  | 12.2 Wij willen dat de kart overgenomen kan worden door de controller, zodat wij controle hebben over de kart. | 12.2.1 drivers installeren voor de controller. 12.2.2 drivers installeren voor de kart. 12.2.3 de controller aan de kart verbinden en de kart laten bewegen. | De kart kan worden bestuurd met een controller. | S | Functioneel |
| 3,4,5 | 13 De kart heeft een AI model nodig om stoplichten, verkeersborden en personen te kunnen herkennen | 13.1 Wij willen onderzoeken welk AI model het beste is voor onze hardware, zodat de code niet stil komt te staan. | 13.1.1 onderzoeken welk van de bestaande AI-modellen het beste is. | Er is bewezen welk AI-model het beste is. | S | Non-Functioneel |
|  |  | 13.2 Wij willen onderzoeken of er een bestaande model is die aan onze eisen voldoet of dat wij een eigen model moeten trainen, zodat de onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende objecten. | 13.2.1 het AI-model van de vorige groep testen met test beelden. | Er is bewezen of het bestaande model voldoende is, of dat er een model getrained moet worden. | S | Non-Functioneel |

Kwaliteitseisen

| 1 onderhoudbaarheid van de code |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 Uitbreidbaarheid van de code |  |  |
| 3 Overdraagbaarheid van het hele project |  |  |
| 4 Betrouwbaarheid van de kart(volgorde opstellen) |  |  |

Changelog

| Datum | Versie | Persoon | Aangepast |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/2 | 1 | Merel | Bestand aangemaakt en een begin gemaakt met requirements en userstories. |
| 14/2 | 1.1 | Fabio | Userstories verder uitgeschreven. |
| 15/2 | 1.1 | Merel | Feedback gegeven op bestaande userstories. |
| 15/2 | 1.2 | Fabio | Userstories aangepast na feedback. |
| 19/3 | 1.3 | Fabio | MoSCow aangepast. Functionaliteit aangepast. Challenge tabel aangemaakt. Challenges aan product backlog toegevoegd. |
| 20/3 | 1.3.5 | Fabio | Taken verder uigewerkt. |
| 21/3 | 1.4 | Fabio | Taken afgemaakt. |