Project 7/8

Merel van der Leeden (1103194)

Sandra Hekkelman &

Wouter Volders

Eerste gelegenheid

7/6/2026

Logboek testdagen

Contents

Inleiding	1

Dag 1	1

Dag 2	1

Dag 3	2

Changelog	2

Bijlagen	2

Inleiding

In dit document wordt bijgehouden wat er op iedere test dag op het RDW gedaan wordt.

Dag 1

- Datum: 19 Februari 2026

- Tijd op de baan: 13.00 – 16.00

Om op de baan te mogen rijden met de kart zijn wij verplicht de kart te kunnen besturen met een controller volgends de aangegeven manier van het RDW. Daarom hebben wij geprobeerd dat vandaag te regelen. Dit duurde alleen iets langer dan verwacht omdat de drivers die wij moesten downloaden niet bedoelt waren voor onze os.  Hierin is bijna alle test tijd gaan zitten waarom we geen tijd meer hadden om de baan op te gaan om test video’s te maken.

Tegelijkertijd is er gewerkt aan de lidar sensor om deze draaiend te krijgen en om de sensor daadwerkelijk uit te lezen. Ook is er gewerkt aan een test code om beeld te krijgen uit de camera’s.

Dag 2

- Datum: 26 Februari 2026

- Tijd op de baan: 9.00 – 11.30

- Voor de test data, kijk de video’s gelabeld 2026-02-26.

Vandaag hebben wij de eerste test beelden kunnen maken op de baan. Tom, Hannah en Merel zijn de baan op gegaan om test materiaal te verzamelen vanuit de camera’s en de lidar sensor. De test beelden van de camera kunnen daarna gebruikt worden voor het testen van de lijn detectie code.

Terwijl er werd getest op de baan waren Corné en Fabio bezig met een code review van de camera code. Want deze code werkte niet meer.

Nadat onze test tijd met de kart was afgelopen zijn wij achter een realisatie gekomen dat de lidar sensor waarschijnlijk op een hoek staat. Dit komt omdat de data die wij vanuit de sensor gekregen hebben maximaal 4 meter meet, en niet de 6 die hij zou moeten kunnen meten. Dit gaan wij de volgende dag wij aanwezig zijn contoleren door een waterpas mee te nemen. De rest van de tijd dat wij aanwezig waren is er naar de lidar sensor gekeken waar de 4 meter cut off vandaan komt en aan de camera code gewerkt om een begin te maken aan de lijn detectie.

Dag 3

- Datum: 12 Maart 2026

- Tijd op de baan: 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00

Planning:

Sochtends:

- Test video’s maken voor het camera onderzoek

  - Test videos 1, 3 en 5

  - Canbus testen

  - Merel & Hannah & corné/Tom/Fabio

- Lidar hoek opmeten

- Lijn detectie

Smiddags:

- 2de keer de baan op om meer beelden te krijgen op juiste resoluties , inclusief borden, voetgangers en opblaas auto.

Dag 4

26 maart  slecht weer

Dag 5

2 april 9-12

-hannah navigatie thuis

-tom fabio corne merel op rdw locatie

Plan voor vandaag:

- Beelden maken voor hannah

- Beelden maken voor tom

- Autonoom rijden

Dag 6

9 april 11 tot 16

-tom fabio toets

-hannah tandarts

-merel corne rdw locatie

Planning:

- Camera kalibreren

- Lidar video

- Lijn detectie testen

Dag 7

23 april 13 tot 16 uur

-fabio hannah navigatie bij fabio

-tom corne merel rdw locatie

Planning:

- Lijn detectie

Changelog

| Datum | Versie | Aanpassingen |
| --- | --- | --- |
| 5/3 | 1 | Bestand aangemaakt |
| 6/3 | 1.1 | Opzet gemaakt |
| 10/3 | 1.2 | Dag 1&2 ingevuld |
| 24/4 | 1.3 | Dag 3,4,5,6&7 |

Bijlagen

Zsd

zsdv