(1 is laag, 5 is hoog)

| Risico | Kans (1 tot 5) | Impact (1 tot 5) | Risicogetal | Gevolg(en) | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kart gaat kapot | 3 | 4 | 12 | Tijd gaat verloren op de testdag | Vragen voor de andere kart of hulp om de huide kart te fixen |
| Onverwacht obstakel | 2 | 4 | 8 | Kart kan er tegen aan rijden | De LIDAR implementeren of de AI verder trainen |
| Testdag wordt afgelast | 1 | 5 | 5 | Gemiste testdag | Is er niet, behalve als er een simulatie is gemaakt |
| Objecten worden verkeerd herkend | 1 | 2 | 2 | Een object wordt niet goed herkend | AI verder trainen |
| Onnodige lijnen worden gedetecteerd | 2 | 2 | 4 | Kart kan in de war raken en van de baan af rijden | Instellingen van de lijndetectie aanpassen |
| USB poort wordt uit de NUC getrokken | 1 | 4 | 4 | Kart kan mogelijk niet meer bestuurd worden met de controller | Ervoor zorgen dat de usb-kabel niet onder een wiel van de kart komt |
| Persoon wordt aangereden door de kart | 1 | 5 | 5 | Ziekenhuis kosten, complicaties met het RDW | Achter de kart blijven staan en duidelijk aangeven wanneer de noodstop eraf gaat en wanneer de code uitstaat |
| Pech onderweg | 1 | 4 | 4 | Een mogelijke gemiste testdag | ANWB bellen |